KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:
Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng EXCEL để đảm bảo rằng các tính năng cơ bản hoạt động chính xác và đáp ứng yêu cầu của người dùng.

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính với cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của Windows.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng EXCEL phiên bản hiện tại.

- Hệ điều hành Windows: 10,11.

c. Nhân sự:

- Hoàng Thanh Trà

d. Đào tạo:

- Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công và hiểu biết về ứng dụng EXCEL.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

- Save: Kiểm tra khả năng lưu tài liệu với tên mặc định và tên tùy chọn.

- Save As: Kiểm tra khả năng lưu tài liệu dưới tên khác và định dạng khác.

- New File: Kiểm tra khả năng tạo mới tài liệu và kiểm tra trạng thái tài liệu mới.

- Close: Kiểm tra khả năng đóng tài liệu và ứng dụng.

- Find: Kiểm tra khả năng tìm kiếm văn bản trong tài liệu.

- Undo: Kiểm tra khả năng hoàn tác các thao tác trước đó.

- Redo: Kiểm tra khả năng trở lại trạng thái trước khi bị hoàn tác các thao tác trước đó.

- Cut: Kiểm tra khả năng cắt đoạn văn bản và sao chép vào clipboard.

- Paste: Kiểm tra khả năng dán văn bản từ clipboard.

- Exit: Kiểm tra khả năng thoát khỏi ứng dụng và lưu trạng thái (nếu có).

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

- Kiểm tra lại các tính năng đã có từ phiên bản trước để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi mới.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- File: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- Home: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- WBS PDF: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- Insert: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- Draw: Các tính năng vẽ tay và mực kỹ thuật số sẽ được bỏ qua do thiết bị kiểm thử không có màn hình cảm ứng.

- Page Layout: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- Formulas: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- Data: Các tính năng kết nối dữ liệu nâng cao (Get External Data) sẽ không được kiểm thử, chỉ kiểm thử các thao tác dữ liệu nội bộ (Sort, Filter).

- Review: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- View: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

- Automate: Tính năng ghi script tự động (Office Scripts) sẽ không được kiểm thử trong đợt này do hạn chế về thời gian và môi trường mạng.

- Help: (Nếu không phải là tính năng chính trong phạm vi kiểm thử)

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng quan về kết quả kiểm thử, bao gồm những tính năng đã được kiểm thử, các vấn đề chính phát hiện được, và các điểm cần cải thiện.

b. Báo cáo lỗi:

- Chi tiết về các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử, bao gồm mô tả lỗi, bước tái tạo, mức độ nghiêm trọng, và các thông tin liên quan khác.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Máy tính Laptop Lenovo Legion 5.

b. Phần mềm:

- Hệ điều hành Windows 11. Bộ cài đặt Office 365 phiên bản mới nhất.

c. Nhân sự:

- Người thực hiện: Hoàng Thanh Trà.

- Vai trò: Tester.

d. Đào tạo:

- Tự nghiên cứu các phím tắt trong Excel và các trường hợp biên (boundary cases).

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Các tính năng chính cần được kiểm thử đã được xác định và chuẩn bị.

- Môi trường kiểm thử đã được thiết lập đầy đủ.

- Nhân sự đã được đào tạo và sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.

b. Tiêu chí ra:

- Các tính năng được kiểm thử đã hoạt động đúng như yêu cầu mà không có lỗi nghiêm trọng.

- Báo cáo lỗi đã được lập và các lỗi quan trọng đã được xử lý hoặc ghi nhận.

- Các yêu cầu của người dùng và các bên liên quan đã được đáp ứng.