KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Đề tài: Automation for Desktop App

| Tên sản phẩm | AppGym (WinForms) |
| --- | --- |
| Phiên bản | v1.0 |
| Nền tảng | .NET Framework |
| Môi trường | Windows 11 |
| Phạm vi testcase nguồn | TestCases_AppGym.xlsx gồm 10 sheet |
| Người thực hiện | Hoàng Thanh Trà |

# 1. Giới thiệu

Kiểm thử phần mềm cho ứng dụng APPGYM để đảm bảo rằng các tính năng cơ bản hoạt động chính xác và đáp ứng yêu cầu của người dùng. Bao phủ các nhóm chức năng: đăng nhập, quản lý học viên, huấn luyện viên, gói tập, đăng ký gói, phân công PT, hóa đơn, ca làm, dashboard và xác nhận bug.

# 2. Yêu cầu tài nguyên

## 2.1 Tính năng sẽ kiểm thử

a. Phần cứng:

- Máy tính với cấu hình tối thiểu đáp ứng yêu cầu của Windows.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng APPGYM phiên bản hiện tại.

- Hệ điều hành Windows: 11.

c. Nhân sự:

- Hoàng Thanh Trà

d. Đào tạo:

- Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công và hiểu biết về ứng dụng.

## 2.2 Tính năng không kiểm thử

Hiệu năng (performance), bảo mật (security), khả năng chịu tải.

Kiểm thử cài đặt/uninstall.

Kiểm thử tự động UI hoặc API automation.

Kiểm thử tích hợp với hệ thống ngoài phạm vi AppGym.

# 3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

Đăng nhập: đăng nhập thành công/thất bại, tài khoản bị vô hiệu hóa, xử lý Enter tại ô mật khẩu.

Quản lý học viên: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, làm mới và hủy thao tác.

Quản lý huấn luyện viên: thêm, tìm kiếm, kiểm tra xóa có ràng buộc phân công.

Quản lý gói tập: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hành vi với dữ liệu số không hợp lệ.

Đăng ký gói: thêm, sửa trạng thái, xóa, kiểm tra ràng buộc hóa đơn và luồng tìm kiếm.

Phân công PT: thêm, xóa, dữ liệu tùy chọn của ca làm, xử lý trường GhiChu rỗng.

Hóa đơn: thêm, xóa, kiểm tra ràng buộc dữ liệu số tiền và tổng doanh thu trên Dashboard.

Ca làm: thêm, sửa, xóa và kiểm tra ràng buộc phân công.

Dashboard: kiểm tra các card thống kê và giới hạn số dòng của bảng đăng ký gần đây.

Bug verification: xác nhận 10 lỗi đã ghi nhận trong sheet Bug Report.

# 4. Các tính năng không được kiểm thử

Hiệu năng (performance), bảo mật (security), khả năng chịu tải.

Kiểm thử cài đặt/uninstall.

Kiểm thử tự động UI hoặc API automation.

Kiểm thử tích hợp với hệ thống ngoài phạm vi AppGym.

# 5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng quan về kết quả kiểm thử, bao gồm những tính năng đã được kiểm thử, các vấn đề chính phát hiện được, và các điểm cần cải thiện.

b. Báo cáo lỗi:

- Chi tiết về các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử, bao gồm mô tả lỗi, bước tái tạo, mức độ nghiêm trọng, và các thông tin liên quan khác.

# 6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Máy tính Laptop Lenovo Legion 5.

b. Phần mềm:

- Hệ điều hành Windows 11.

c. Nhân sự:

- Người thực hiện: Hoàng Thanh Trà.

- Vai trò: Tester.

d. Đào tạo:

- Tự nghiên cứu chức năng và các trường hợp biên (boundary cases).

# 7. Tiêu chí đầu/ra

a. Tiêu chí vào:

- Các tính năng chính cần được kiểm thử đã được xác định và chuẩn bị.

- Môi trường kiểm thử đã được thiết lập đầy đủ.

- Nhân sự đã được đào tạo và sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.

b. Tiêu chí ra:

- Các tính năng được kiểm thử đã hoạt động đúng như yêu cầu mà không có lỗi nghiêm trọng.

- Báo cáo lỗi đã được lập và các lỗi quan trọng đã được xử lý hoặc ghi nhận.

- Các yêu cầu của người dùng và các bên liên quan đã được đáp ứng.